1. Reformulation du brief

Le projet ObservIA Emploi consiste à construire un pipeline de données permettant de croiser :

- les offres d’emploi Tech / IA issues de l’API France Travail ;

- les entrées et sorties en formation issues du jeu de données Mon Compte Formation sur data.gouv.fr ;

- une troisième source web scrapée, choisie parmi une liste de sites d’offres d’emploi.

L’objectif final est de produire des indicateurs de tension entre besoin du marché et capacité de formation, par exemple :

- nombre d’offres Tech / IA vs entrées en formation, par région et par trimestre ;

- organismes de formation les plus présents sur les métiers les plus demandés ;

- compétences techniques demandées dans les offres et comparaison avec les formations disponibles.

Le pipeline devra couvrir toute la chaîne :

extraction → sauvegarde brute → nettoyage → structuration → PostgreSQL → API REST → démonstration

Il faudra également produire une documentation sérieuse : conformité scraping, mini-registre de traitement, README, MPD, architecture du flux et justification des choix techniques.

Aucun code ne doit être produit avant validation du cadrage, conformément aux règles de travail définies.

2. Analyse des contraintes

Sources imposées

Source 1 — API France Travail

C’est une source officielle, donc prioritaire et préférable au scraping. Elle impose probablement :

- création d’une application sur francetravail.io ;

- gestion de client_id / client_secret ;

- authentification OAuth ou équivalent ;

- pagination ;

- quotas ou limites d’appel ;

- sauvegarde des réponses JSON brutes ;

- gestion propre des erreurs HTTP.

C’est la source principale pour les offres d’emploi françaises.

Source 2 — Mon Compte Formation via data.gouv.fr

Source CSV officielle. Elle impose :

- téléchargement ou ingestion du CSV ;

- vérification du format exact ;

- nettoyage des dates, certifications, organismes, territoires ;

- rapprochement avec les offres d’emploi via métier, région, période ou code métier ;

- sauvegarde brute du CSV avant transformation.

Source 3 — site à scraper

Le brief impose de choisir un ou deux sites parmi :

- Welcome to the Jungle ;

- HelloWork ;

- RemoteOK ;

- AI Jobs.

À ce stade, je recommanderais de ne pas partir directement sur Welcome to the Jungle, car le brief indique déjà une difficulté supérieure liée au rendu JavaScript. Pour un projet pédagogique robuste, démontrable et conforme, les meilleurs candidats initiaux semblent être :

- ai-jobs.net : spécialisé IA, probablement le plus aligné avec le sujet.

- remoteok.com : simple techniquement, mais plus international donc moins directement comparable aux régions françaises.

- hellowork.com : pertinent pour la France, mais à vérifier côté robots.txt, CGU, structure HTML et pagination.

À ce stade, mon choix provisoire serait :

choix prioritaire : ai-jobs.net, car il colle au thème IA et semble techniquement plus simple.
choix alternatif : hellowork.com, car il est plus pertinent pour le marché français, mais il faut vérifier précisément sa conformité et sa faisabilité.

3. Risques scraping

Risques légaux / conformité

Les risques principaux sont :

- robots.txt interdisant certaines pages ou certains chemins ;

- CGU interdisant l’extraction automatisée ;

- présence de données personnelles dans les offres ou fiches recruteurs ;

- collecte excessive par rapport au besoin pédagogique ;

- réutilisation de contenus protégés ;

- fréquence de requêtes trop agressive.

La règle sera stricte :

- si robots.txt interdit l’URL ciblée : arrêt propre ;

- si les CGU sont défavorables ou ambiguës : documentation de l’incertitude et mode prudent ;

- aucun contournement de captcha, login, paywall, anti-bot ou protection technique ;

- User-Agent identifiable ;

- délai entre requêtes ;

- pas de parallélisme en V1 ;

- max-pages limité en mode prudent.

Risques techniques

Les risques techniques principaux sont :

- données absentes du HTML brut ;

- rendu JavaScript obligatoire ;

- pagination instable ;

- changement fréquent de structure HTML ;

- offres dupliquées entre sources ;

- différences de formats entre API France Travail, CSV MCF et site scrapé ;

- difficulté de rapprochement entre métiers, compétences, certifications et régions ;

- données volumineuses difficiles à manipuler en local ;

- PostgreSQL et API REST à intégrer proprement dans le temps imparti.

Risques projet

Le périmètre est assez large pour un trinôme :

- ingestion API ;

- ingestion CSV ;

- scraping ;

- nettoyage ;

- modélisation PostgreSQL ;

- API REST ;

- documentation conformité ;

- démonstration en soutenance.

Il faudra donc viser une V1 réaliste, pas une plateforme exhaustive.

La priorité doit être :

- pipeline complet fonctionnel ;

- données limitées mais propres ;

- conformité documentée ;

- API REST simple mais démontrable ;

- architecture claire.

4. Questions de clarification

- Périmètre géographique : doit-on produire uniquement des indicateurs France / régions françaises, ou peut-on intégrer des offres internationales issues de RemoteOK / AI Jobs à part ?

- Niveau attendu pour l’API REST : est-ce qu’une API simple avec FastAPI suffit, par exemple /offers, /formations, /indicators/tension, ou faut-il une API plus complète avec filtres avancés ?

- Volume attendu : veut-on une démo contrôlée sur un petit échantillon, par exemple 100 à 500 offres, ou un pipeline plus large ?

- Base PostgreSQL : est-elle obligatoire en local via Docker, ou peut-on utiliser une instance PostgreSQL déjà fournie par l’école / l’entreprise ?

- Choix du site scrapé : préfères-tu privilégier la simplicité technique et la conformité avec ai-jobs.net, ou la pertinence France avec hellowork.com, quitte à accepter plus de vérifications ?

5. Proposition de plan de travail

Phase 1 — Cadrage validé

Objectif : fixer le périmètre réaliste de la V1.

Décisions à prendre :

- site scrapé retenu ;

- volume maximal de collecte ;

- liste minimale des métiers Tech / IA ciblés ;

- granularité géographique ;

- période étudiée ;

- endpoints REST attendus.

Phase 2 — Analyse de faisabilité

Avant tout code :

- vérifier l’existence d’API officielles pour la source scrapée ;

- inspecter robots.txt ;

- lire ou documenter les CGU ;

- vérifier si les données sont présentes dans le HTML brut ;

- identifier les champs disponibles ;

- confirmer l’outil : requests + BeautifulSoup, pandas.read_html, ou autre uniquement si justifié.

Phase 3 — Architecture cible

Proposition initiale :

observia_emploi/
├── README.md
├── pyproject.toml
├── .env.example
├── .gitignore
├── docker-compose.yml
├── docs/
│   ├── conformite_scraping.md
│   ├── registre_traitements.md
│   ├── architecture.md
│   └── mpd.md
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── .gitkeep
├── src/
│   └── observia_emploi/
│       ├── config.py
│       ├── logging_config.py
│       ├── sources/
│       │   ├── france_travail.py
│       │   ├── mon_compte_formation.py
│       │   └── scraped_jobs.py
│       ├── scraping/
│       │   ├── robots.py
│       │   ├── fetcher.py
│       │   ├── parser.py
│       │   └── extractor.py
│       ├── cleaning/
│       │   ├── offers.py
│       │   ├── formations.py
│       │   └── skills.py
│       ├── database/
│       │   ├── models.py
│       │   ├── repository.py
│       │   └── load.py
│       ├── api/
│       │   ├── main.py
│       │   └── routes.py
│       └── cli.py
└── tests/
    ├── fixtures/
    ├── test_cleaning/
    ├── test_scraping/
    ├── test_sources/
    └── test_api/

Phase 4 — Lots de réalisation

Je découperais le projet ainsi :

- Initialisation projet : structure, venv, pyproject, README minimal, .env.example, .gitignore.

- Client API France Travail : authentification, pagination, sauvegarde JSON brut.

- Ingestion CSV Mon Compte Formation : téléchargement ou chargement local, sauvegarde brute, lecture pandas.

- Analyse scraping source 3 : robots.txt, CGU, HTML brut, décision finale.

- Fetcher HTTP respectueux : User-Agent, délais, retries limités, gestion 403/404/429/503.

- Parser / Extractor source scrapée : BeautifulSoup, extraction stricte, tests offline.

- Nettoyage / normalisation : dates, régions, métiers, compétences, doublons.

- PostgreSQL : MPD, tables, chargement des données.

- API REST FastAPI : au moins 3 endpoints fonctionnels.

- Documentation finale : conformité, registre de traitement, architecture, commandes, limites.

- Démo contrôlée : scénario reproductible pour la soutenance.

Phase 5 — Validation continue

À chaque lot important :

python -m pytest -v
python -m ruff check src tests
python -m black --check src tests

Si un outil n’est pas encore configuré, ce sera explicitement documenté.

Recommandation de cadrage V1

Pour éviter un projet trop large, je recommande une V1 avec :

- une collecte limitée côté France Travail ;

- un CSV Mon Compte Formation filtré sur les certifications Tech / IA ;

- un seul site scrapé ;

- pas de parallélisme ;

- PostgreSQL via Docker ;

- FastAPI pour l’API REST ;

- trois endpoints minimum :

  - /offers

  - /formations

  - /indicators/tension

- une démo sur un périmètre clair, par exemple quelques métiers IA/Data et quelques régions.